РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОЛЬШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2020 г.            № 24

сл. Большинка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Большинского сельского поселения от  29.12.2018 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большинского сельского поселения»,  администрация Большинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Большинского сельского поселения от 07.12.2017 №105 по результатам за 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Большинского

сельского поселения                                                              Г.С. Фролов

Приложение

к постановлению Администрации

Большинского сельского поселения

от  01.04.2020 г.  № 24

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Большинского сельского

поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Ожидаемые результаты реализации Программы не достигнуты, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета и отсутствием средств местного бюджета.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий программы, а также контрольных событий муниципальной программы  «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» в 2019 году, представлены в приложении № 1.

Раздел3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации Программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы

Финансирование из областного бюджета отсутствует (Приложение № 2).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Сведения о достижении показателей муниципальной программы «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» в 2019 году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении №3.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году

Основные цели реализации муниципальной программы в 2019 году не достигнуты, задачи не выполнены, в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета и недостатком средств местного бюджета.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы не выполнены, значения целевых показателей не соответствуют запланированным, Администрация Большинского сельского поселения считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы, так как планируется принятие мер для подачи заявки для участия в областной программе.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Большинского сельского поселения |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | 1.1. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | Администрация Большинского сельского поселения | 2022 | 2018 г. | 2022 г. | Повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Большинское сельское поселение» | - | Отсутствие денежных средств |
| 3 | 2. 1. Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы на официальном сайте Администрации Большинского сельского поселения | Администрация Большинского сельского поселения | 2022 | 2018 г. | 2022 г. | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | - | Отсутствие денежных средств |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы »

за 2019 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

Программы в 2019 году

| Наименование программы, Подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Большинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Большинского сельского поселения | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Большинского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План, 2019 год | Факт, 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Большинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Большинское сельское поселение» на 2018-2022 годы» |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных территорий общественного пользования | Ед./ га | 1/0,4 | 0, 0 |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий | % | 100 | 0,0 |
| 3. | Увеличение охвата населения благоустроенными территориями общественного пользования (доля населения, пользующееся благоустроенными территориями общественного пользования от общей численности населения Большинского сельского поселения | % | 22,05 | 0,0 |

Глава Администрации Большинского сельского поселения                                                  Г.С. Фролов